**Reunião**

**26/05/2020 - terça-feira**

**Agendada para 15:30 - via Google Hangouts**

**Envolvidos: Douglas A B Novato - Saulo Lima da Guiando**

**Tema: Proposta de trabalho Freelancer para o Douglas**

**Duração: 15:42 - 16:28**

**Detalhes importante anotados**

. Fazer um site de mudas de plantas

. Um senhor entrou em contato com o Saulo contando a necessidade de um canal para mostrar as mudas e os clientes então fazerem seus pedidos.

**Ideias recorrentes da reunião**

. Um front-end para exibir as mudas

. Nesse front-end o cliente montaria seu carrinho de pedido

. O cliente ao confirmar pedido teria as informações do pedido, forma de pagamento, tempo sugerido para entrega, e mais detalhes.

. O pedido é feito pelo site que ao ser confirmado, dispara um e-mail [o back-end] para o cliente.

. Ressalvas que não trata-se de um modelo de e-commerce pois o proprietário entende que lidar com as mudas das plantas requer cuidados extras para fazer entregas por correio.

. Será uma construção do zero, o cliente não possui nome, logo, slogan, cores.

. Serviço de freelancer para desenvolver do desde marca, site, identidade visual completa.

. Fazer no modelo de MVP para reduzir retrabalho e dar agilidade às entregas.

**Mais detalhes**

. Inspiração para o funcionamento do site seria o http://www.salgadosdavilma.com.br/

. Funcionamento em destaque do carrinho estar junto na mesma tela de exibição das mudas de plantas que após escolher o pedido, consegue visualizar tudo o que foi escolhido ali mesmo, sem mudar de página, sem mexer na tela.

. Fluxo do site: navegar pelas possibilidades de mudas de plantas, adicionar os itens de interesse no carrinho de pedido, conseguir ver como está o carrinho no momento, sempre. Confirmar o pedido. Ser direcionado para mais detalhes do pedido e forma de pagamento, entrega e mais informações. Assim, que confirmar o pedido, um e-mail é disparado para a administração.

. O site terá uma área administrativa para cadastrar os itens.

. O site guardará os pedidos realizados.

. O site permitirá Login e Logout.

. O site terá uma área do usuário para fazer cadastro de usuário [Registrar].

**Primeira Tarefa**

1. Pesquisar sites de vendas de mudas de plantas
2. Criar mockups de baixa fidelidade [balsamiq]
3. Balsamiq com fluxo de uso com telas animadas, uma linha de navegação.
4. O Saulo irá orientar detalhes de hospedagem e domínio
5. Utilizar o bitbucket para subir o código em um repositório privado
6. Gerir as tarefas no Trello, um projeto compartilhado entre os dois envolvidos, Saulo e Douglas.
7. Google Calendar para gerir reuniões e documentar progresso do desenvolvimento do projeto entre os dois e reuniões com o cliente.
8. Sugestão de dois tipos de reuniões: Diariamente - 15 minutos: acertar detalhes técnicos; Semanalmente - 40 minutos: envolver o cliente para entrega de funcionalidade.